**Planning gehele project**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taak** | **Door** | **Datum** | **Prioriteit** | **Status** |
| Analyse maken   * Niam Diagram | Marten, Eddie en Mathijs | 15-2-2012 | Hoog | Afgerond |
| Alle models werkend | Marten, Eddie en Mathijs | Week 8 | Hoog | Afgerond |
| Werkende Database | Mathijs en Eddie | 05-03-2012 | Hoog | Afgerond |
| Design en Frontend | Marten | Gehele project | Middel | Bezig… |
| Inlogsysteem | Mathijs | Week 10 | Hoog | Bezig… |
| Admin systeem | Marten | Week 11 | Hoog | Bezig… |
| Resource pagina’s: | Mathijs en Eddie | Week 11 + vervolg | Hoog | Bezig… |
| * Frontpagina | Eddie | Week 11 | Hoog | Bezig.. |
| * Vragenpagina | Eddie | Week 12 | Hoog |  |
| * Accountpagina | Mathijs | Week 11 | Hoog |  |
| * Tagpagina | Mathijs | Week 11 | Hoog |  |
| * Loginpagina | Mathijs | Week 11 | Hoog |  |
| * Stel een vraag pagina | nnb | nnb | Hoog |  |
| * Gebruikers pagina | nnb | nnb | Hoog |  |