**Planning week 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taak** | **Door** | **Datum** | **Prioriteit** | **Status** |
| Inlogsysteem afmaken | Mathijs | Hele week | Hoog | Bezig… |
| Design en Frontend | Marten | Hele week | Middel | Bezig… |
| Resource Pagina’s | Eddie | Hele week | Hoog |  |
| Admin system | Marten & Mathijs | Hele week | Hoog |  |

**Planning week 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taak** | **Door** | **Datum** | **Prioriteit** | **Status** |
| Werkende Database | Mathijs en Eddie | 05-03-2012 | Hoog | Afgerond |
| Design en Frontend | Marten | Hele week | Middel | Bezig… |
| Inlogsysteem | Mathijs en Eddie | Rest van de week | Hoog | Bezig… |
| Backend voor Comments Answers etc. | Mathijs en Eddie | Wanneer Inlogsysteem af is hiermee verder | Laag |  |

**Planning week 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taak** | **Door** | **Datum** | **Prioriteit** | **Status** |
| Models werkend | Marten, Mathijs en Eddie | 24-02-2012 | Hoog | Afgerond |